УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Хасанского городского поселения от 2 июля 2012 г. № 44/1

Внесены изменения Постановлением

от 1 марта 2013 г. № 11

Внесены изменения Постановлением

от 22 января 2014 г. № 4

Внесены изменения Постановлением

от 14 марта 2014 г. № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ХАСАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 НА 2013-2017 ГОДЫ»

пгт. Хасан

2013 год

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная целевая программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ПАСПОРТ

«Муниципальной адресной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
 на 2013-2017 годы»

| Наименование субъекта бюджетного планирования |  | Администрация Хасанского городского поселения |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы |  | «Муниципальная адресная Программа «Переселение граждан Хасанского городского поселения из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» (далее – программа) |
| Основание для разработки программы |  | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185 -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) |
| Разработчик программы |  | Администрация Хасанского городского поселения |
| Координатор программы |  | Администрация Хасанского городского поселения |
| Цели и задачи программы |  | Цель: - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; - развитие малоэтажного строительства. Задачи: - строительство малоэтажных домов с участием средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), краевого бюджета и бюджета Хасанского городского поселения; - сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Хасанского городского поселения; - уменьшение числа граждан, проживающих в аварийных жилых домах; - снос расселенных аварийных домов |
| Целевые индикаторы программы |  | Количество граждан переселенных из аварийных МКД в рамках реализации программы; Количество расселенных аварийных МКД; Количество расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных МКД; Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных МКД. |
| Характеристика программных мероприятий |  | - строительство малоэтажных жилых домов; - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность; - предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения; - снос расселенных аварийных домов. |
| Срок реализации муниципальной адресной программы |  | 2013-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования программы |  | Общий планируемый объем финансирования программы составляет 227 435 046,04 рублей, в том числе: - с участием средств Фонда 110 521 029,72 рублей, из них в 2013 году – 25 361 586,72 рублей; в 2014 - 14 044 985,52 рублей; в 2015 году – 22 270 937,38 рублей; в 2016 году – 27 174 053,36 рублей; в 2017 году – 21 669 466,73 рублей; - с участием средств краевого бюджета 94 170 511,71 рублей, из них в 2013 году – 17 135 171,28 рублей; в 2014 – 19 387 918,38 рублей; в 2015 году – 24 782 945,34 рублей; в 2016 году – 19 560 313,65 рублей; в 2017 году – 13 304 163,07 рублей; - с участием средств Хасанского городского поселения – 22 743 504,60 рублей, в том числе: в рамках обязательного софинансирования в 2013 году – 4 721 862,00 рублей; в 2014 году – 3 714 767,10 рублей; в 2015 году – 5 228 209,19 рублей; в 2016 году – 5 192 707,45 рублей; в 2017 году – 3 885 958,87 рублей; в 2013 году – 4 721 862,00 рублей; в 2014 году – 3 714 767,10 рублей; в 2015 году – 5 228 209,19 рублей; в 2016 году – 5 192 707,45 рублей; в 2017 году - 3 885 958,87 рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  | - переселение 297 человек из 144 жилых помещений, расположенных в 21 аварийном доме; - снос 21 аварийного дома общей площадью расселяемых жилых помещений 5943,9 кв.м.; -предоставление гражданам жилых помещений в малоэтажных домах общей площадью не менее 5943,9 кв.м. |
| Управление программой |  | Управление и контроль за реализацией программы осуществляет администрация Хасанского городского поселения |

- Содержание проблемы и обоснование программы 
и необходимости решения ее программными методами

Реализация программы направлена на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных МКД, 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского поселения, создает социальные 
и экологические проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Хасанского городского поселения 297 человек проживают в аварийных домах, общая площадь жилых помещений которых составляет 5943,9 кв.м.

Ключевой проблемой в решении задач, направленных на ликвидацию аварийного жилищного фонда, является финансовое обеспечение реализации данных мероприятий. С учетом возможностей предоставления финансовой поддержки с участием средств Фонда, краевого бюджета и бюджета поселения софинансирования, данная программа позволит приступить к решению указанной проблемы.

Программный способ решения данной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития малоэтажного строительства.

- Цели и задачи программы

2.1. Целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

-  развитие малоэтажного строительства.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- строительство малоэтажных домов с участием средств государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), краевого бюджета и бюджета Хасанского городского поселения;

- сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Хасанского городского поселения;

- уменьшение числа граждан, проживающих в аварийных жилых домах;

-  снос расселенных аварийных домов

- Сроки и этапы реализации программы

3.1. Муниципальная адресная программа реализуется в восемь этапов:

I этап: с первого по третий квартал 2013 года;

II этап: второй квартал 2014 года.

III этап: с первого квартала 2014 года по второй квартал 2014 года;

IV этап: второй квартал 2015 года.

V этап: с первого квартала 2015 года по второй квартал 2015 года;

VI этап: второй квартал 2016 года.

VII этап: с первого квартала 2016 года по второй квартал 2016 года;

VIII этап: второй квартал 2017 года;

3.2. На первом, третьем, пятом и седьмом этапе реализации муниципальной адресной программы размещаются муниципальные заказы на строительство малоэтажных домов, заключаются соответствующие муниципальные контракты, осуществляется строительство малоэтажных домов.

3.3. На втором, четвертом, шестом и восьмом этапе реализации муниципальной адресной программы осуществляется завершение строительства малоэтажных домов, переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в малоэтажных домах, снос аварийных домов».

4. Перечень мероприятий муниципальной адресной программы

  - В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий по реализации Программы включает в себя работу по следующим направлениям:

- строительство малоэтажных домов с участием  средств Фонда, краевого бюджета и бюджета Хасанского городского поселения;

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность;

- предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения;

- снос расселённых аварийных домов.

4.2. Перечень мероприятий по реализации программы с указанием сроков исполнения, источников и объемов финансирования, ответственных структурных подразделений администрации Хасанского городского поселения приведен 
в Приложении № 4 к настоящей программе.

- Механизм реализации программы

## 5.1. Предоставление финансовой поддержки с участием средств Фонда (далее - субсидии) предоставляется в целях финансирования расходных обязательств краевого бюджета и бюджета администрации Хасанского городского поселения  по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов.

## 5.2. Субсидии предоставляются департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края (далее - департамент) бюджету Хасанского городского поселения на исполнение программы.

## 5.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на цели, не предусмотренные программой.

## 5.4. Контроль за целевым характером использования субсидий осуществляется департаментом.

## 5.5. Программа в части строительства малоэтажных домов реализуется путем размещения муниципальных заказов и заключения муниципальных контрактов на строительство малоэтажных домов для переселения граждан 
из аварийных многоквартирных домов в 2013-2015 годах, в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и муниципальных нужд".

## 5.6 Программа в части переселения граждан из аварийных МКД 
в малоэтажные дома осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона путем предоставления благоустроенных жилых помещений в малоэтажных домах 
в I полугодии 2014 года, в I полугодии 2015 года, в I полугодии 2016 года, в I полугодии 2017 года. Иные способы переселения граждан из аварийных МКД в рамках реализации программы не допускаются.

## 5.7. Программа в части сноса аварийных домов за счет субсидий 
не финансируется.

## 5.8. Администрация Хасанского городского поселения осуществляет проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан, в отношении которых осуществляется переселение, целей, условий 
и мероприятий программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

- Ресурсное обеспечение программы

6.1. Программа реализуется с участием средств Фонда, краевого бюджета 
и бюджета Хасанского городского поселения.

6.2. Объем финансирования программы определяется в соответствии с требованиями Федерального закона.

Исходные данные для расчета обоснования объемов финансирования Программы:

34 600,00 руб. - удельная стоимость 1 кв. метра приобретаемых жилых помещений на 2013 год;

36 430,00 руб. - удельная стоимость 1 кв. метра приобретаемых жилых помещений на 2014 год;

38 324,36 руб. - удельная стоимость 1 кв. метра приобретаемых жилых помещений на 2015 год;

40 432,20 - удельная стоимость 1 кв. метра приобретаемых жилых помещений на 2016 год;

42 655,97 - удельная стоимость 1 кв. метра приобретаемых жилых помещений на 2017 год;

5943,90 кв. метра – общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению;

5943,90 кв. метра – общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению с участием средств Фонда;

Средства Фонда 110 521 029,72 рублей в том числе:

1364,7 кв.м. * 34 600,00 * 53,72% = 25 361 586,72 рублей стоимость общей площади приобретаемых жилых помещений, равнозначных общей площади ранее занимаемых жилых помещений с участием средств Фонда в 2013 году;

1019,7 кв.м. * 36 430,00 * 37,8085%  = 14 044 985,52 рублей стоимость общей площади приобретаемых жилых помещений, равнозначных общей площади ранее занимаемых жилых помещений с участием средств Фонда в 2014 году;

1364,2 кв.м. * 38 324,36 * 42,5976% = 22 270 937,38 рублей стоимость общей площади приобретаемых жилых помещений, равнозначных общей площади ранее занимаемых жилых помещений с участием средств Фонда в 2015 году;

1284,3 кв.м. * 40 432,20 * 52,3312% = 27 174 053,36  рублей стоимость общей площади приобретаемых жилых помещений, равнозначных общей площади ранее занимаемых жилых помещений с участием средств Фонда в 2016 году;

911,0 кв.м. * 42 655,97 * 55,7635% = 21 669 466,73 рублей стоимость общей площади приобретаемых жилых помещений, равнозначных общей площади ранее занимаемых жилых помещений с участием средств Фонда в 2017 году;

Средства краевого бюджета 94 170 511,71 рублей на финансирование мероприятий программы по оплате стоимости общей площади приобретаемых жилых помещений, равнозначных общей площади ранее занимаемых жилых помещений в том числе 17 135 171,28 рублей в 2013 году; 19 387 918,38 рублей в 2014 году: 24 782 945,34 рублей в 2015 году; 19 560 313,65 рублей в 2016 году; 13 304 163,07 в 2017 году.

Средства бюджета Хасанского городского поселения 22 743 504,60 рублей на финансирование мероприятий программы по оплате 10 % стоимости общей площади приобретаемых жилых помещений, равнозначных общей площади ранее занимаемых жилых помещений, в т.ч. 4 721 862,00 рублей в 2013 году; 3 714 767,10 рублей  в 2014 году; 5 228 209,19 рублей в 2015 году; 5 192 707,45 рублей в 2016 году: 3 885 958,87 рублей в 2017 году.

Средства бюджета Хасанского городского поселения  22 743 504,60 рублей на финансирование мероприятия на оплату дополнительной площади приобретаемых жилых помещений превышающей общую площадь ранее занимаемых жилых помещений.

6.3. Общий объем финансирования программы составляет 227 435 046,04 рублей, в том числе 47 218 620,00 рублей в 2013 году; 37 147 671,00 рублей в 2014 году; 52 282 091,91 рублей в 2015 году; 51 927 074,46 рублей в 2016 году;  38 859 588,67 рублей в 2017 году.

6.4. Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах, принятой в программе 
для расчета потребности в финансовых средствах, составляет 36 400,00 рублей на 2013 год, 36 430,00 рублей на 2014 год; 38 324,36 рублей на 2015 год; 40 432,20 рублей на 2016 год; 42 655,97 рублей на 2017 год».

6.5. Расчетная стоимость жилых помещений в малоэтажных домах определяется как произведение общей площади жилых помещений, равнозначной общей площади жилых помещений в аварийных МКД, 
и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах.

6.6. В случае строительства малоэтажных домов для переселения граждан 
из аварийных МКД исходя из цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения, превышающей установленную настоящей программой предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений в малоэтажных домах, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Хасанского городского поселения.

6.7. В случае предоставления в малоэтажном доме жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого 
в аварийном МКД жилого помещения, но не больше определяемой 
в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов 
на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Хасанского городского поселения.

- Перечень аварийных МКД и реестр аварийных МКД

по способам переселения

7.1. Перечень аварийных МКД, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках программы, приведен в Приложении № 1 к настоящей программе.

7.2. Формирование перечня аварийных МКД и включение 
их в программу осуществляется на основании:

- сформированного перечня аварийных МКД, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- документов о признании многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу;

- обоснования стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

7.3. Реестр аварийных домов по способам переселения приведен 
в Приложении № 2 к настоящей программе.

- Управление реализацией программы 
и контроль за ходом ее исполнения

8.1. Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Хасанского городского поселения.

8.2. Проверка целевого использования средств, выделенных 
на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

8.3. Управление программой и контроль за ходом 
ее реализации осуществляется путем:

- обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств;

- предоставления в установленные сроки в департамент и управление экономики администрации Хасанского городского поселения соответствующих отчетов о ходе реализации программных мероприятий,
 а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию программы.

Реализация мероприятий Программы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

строительство малоэтажных жилых домов;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах (в том числе в домах, строительство которых не завершено на условиях участия в долевом строительстве) в муниципальную собственность;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком мероприятий по строительству малоэтажных жилых домов является муниципальное образование Хасанское городское поселение.

Администрация Хасанского городского поселения осуществляет:

формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных жилых домов;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных домах;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

- Оценка эффективности реализации программы

9.1. В рамках реализации программы планируется:

-переселить в малоэтажные дома 297 человек  из 144 жилых помещений, расположенных в 21 аварийном доме;

-снести 21 аварийный дом, общей площадью расселяемых жилых помещений 5943,9 кв.м.;

-предоставить гражданам жилые помещения в малоэтажных домах, общей площадью не менее 5943,9 кв.м.

9.2. Планируемые показатели выполнения программы приведены 
в Приложении № 3 к настоящей программе.

9.3. Целевые индикаторы программы приведены в таблице 1.