Раздел III. План организационных мероприятий на территории Хасанского городского поселения

в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и утверждение планов мероприятий («дорожной карты») по переселению до 31 декабря 2017 года граждан из всего аварийного жилищного фонда на территории Хасанского городского поселения (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) на 2013-2017 годы | март-апрель 2013 года, январь-март 2014 года | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Разработка, утверждение и корректировка муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013- 2017 годы | март-апрель 2013 года, январь-март 2014 года | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Принятие муниципального правового акта о бюджете Хасанского городского поселения на текущий год и плановый период (до 2017 года включительно), предусматривающее необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | март-апрель 2013 года, январь-март 2014 года | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Мероприятия, реализуемые с целью финансирования переселения за счет внебюджетных средств: заключение инвестиционных договоров на строительство многоквартирных домов, в соответствии с которыми в муниципальную собственность подлежат передаче часть жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; принятие решений о развитии застроенных территорий; проведение открытых аукционов и заключение договоров о развитии застроенных территорий; утверждение проекта планировки застроенной территории; принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; предоставление на праве социального найма жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Привлечение средств из бюджетных и внебюджетных источников для оплаты дополнительной площади приобретаемых жилых помещений | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Осуществление мониторинга выполнения плана мероприятий по переселению | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Проведение инвентаризации аварийного жилищного фонда | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Формирование земельных участков для строительства многоквартирных домов | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Подвод инженерных коммуникаций к земельным участкам под строительство многоквартирных домов | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Обеспечение ввода сведений об аварийном жилищном фонде в Реестр аварийного жилищного фонда в Автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и их корректировка | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Подготовка и подача в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для подготовки заявки Приморского края в Фонд | ежегодно, 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Участие Хасанского городского поселения в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013- 2017 годы государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 2013-2017 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па (далее – подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы) | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Реализация мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения | 2014-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Осуществление сноса или реконструкции аварийных домов | 2014-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Организация мониторинга и контроля реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы | 2013-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Предоставление отчетов о реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы на территории Хасанского городского поселения | в сроки, установленные региональной программой, методическими рекомендациями Фонда | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Утверждение муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ) | август 2013 года, 2014 год | Администрация Хасанского городского поселения |
|  | Проектирование и строительство энергоэффективных домов, в которые планируется переселять граждан из аварийного жилищного фонда | 2014-2017 годы | Администрация Хасанского городского поселения |