Администрация Хасанского городского поселения

Хасанского муниципального района

Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Хасан

   20.04.2018 № 56-1

|  |
| --- |
|  «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному сезону 2018 – 2019 годов объектов расположенных  на территории Хасанского городского поселения» |

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2018 – 2019 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Администрации Приморского края от 09 января 2018 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Хасанского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону объектов расположенных на территории Хасанского городского поселения (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Хасанского городского

поселения И.В. Степанов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Хасанского городского поселения

от 20.04.2018 № 56-1

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности  к отопительному сезону

объектов Хасанского городского поселения на 2018-2019 годы

**ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** |      «Программа  проверки готовности к отопительному  сезону объектов  Хасанского городского поселения». |
| **Цель   программы** | Своевременная качественная подготовка к отопительному сезону Хасанского городского поселения в соответствии  с требованиями нормативно-правовых документов. |
| **Заказчик   программы** |     Администрация Хасанского городского поселения   |
| **Основание для разработки  программы** |     Федеральный закон от 28.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказ Министерства  энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об  утверждении правил  оценки готовности к отопительному периоду», постановление  главы   Хасанского городского поселения от 18.04.2018 года  №  52-1 «О подготовке  жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Хасанского городского поселения к работе в отопительный период 2018-2019 гг. |
| **Разработчик Подпрограммы** | Администрация  Хасанского городского поселения. |
| **Исполнители мероприятий Программы** |     1.  Администрация Хасанского городского поселения;    2. Теплоснабжающие организации;    3.  Управляющие организации;    4. Собственники жилых помещений;    5. Бюджетные учреждения поселения  (муниципальный  бюджет). |
| **Задачи и важнейшие целевые показатели программы** | Готовность  теплоснабжающих организаций, жилищного фонда, бюджетных учреждений  к отопительному сезону  2018-2019 годов.Снижение аварийности на объектах  теплоснабжения за счет  выполнения мероприятий по подготовке к отопительному  сезону. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону  |
| **Сроки реализации****Программы** | 01.05.2018 г.- 10.10.2018 г. |
| **Перечень основных мероприятий программы** |  Создание постоянно-действующего  штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов;Создание комиссии по оценке  готовности  организаций к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов для проверки   энергоисточников, тепловых и электрических сетей;Создание комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в  зимних условиях;Разработка мероприятий по подготовке  объектов  к отопительному сезону 2018-2019 годов.Проверка  готовности объектов  теплоснабжения, жилищного фонда, объектов социального назначения  к отопительному сезону 2018-2019 годов.Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне 2018-2019 годов |
| **Планируемые результаты реализации программы****(целевые индикаторы)** |     Снижение риска аварийных ситуаций  на  энергоисточниках, тепловых, электрических сетях и в жилищном фонде Хасанского городского  поселения на 50%;   Сокращение средств, расходуемых на ликвидацию  аварийных ситуаций на энергоисточниках и тепловых и электрических сетях, жилищного фонда  на 20%, Повышение ответственности должностных лиц теплоснабжающих организаций и жителей поселения  за подготовку  к отопительному  сезону. |

**1.Характеристика проблемы**

 1.1 Сфера действия Программы

Программа «Проведения проверки готовности  к отопительному сезону объектов, расположенных на территории  Хасанского городского поселения направлена на снижение аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях  и системах  энергоснабжения  потребителей  поселения. Программа является организационной и   направлена на реализацию мероприятий по подготовке объектов энергоснабжения  и потребителей  к отопительному сезону.

1.2 Нормативно-правовая база разработки Программы

 -  Федеральным закон от 27  июня  2010 г. № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

           - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года       № 103 «Об утверждении  правил оценки готовности  к отопительному периоду»;

          - Распоряжение администрации Приморского края от 09.01.2018 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов»

          -Постановление Администрации Хасанское городское поселения от 18.04.2018 года  №  52-1 «О подготовке  жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Хасанского городского поселения к работе в отопительный период 2018-2019 гг.

Основными целями Программы являются обеспечение потребителей Хасанское городское поселения услугами теплоснабжения  в соответствии с утвержденными нормативами потребления.

**3. Перечень программных мероприятий**

Система мероприятий определяется целями Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям:

- проверка  готовности  потребителей  тепловой  энергии к отопительному  сезону;

- проверка  готовности  объектов  энергоснабжения  к отопительному  сезону.

**График проверки   источников  теплоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес  объекта | Дата  проведения проверки |
| 1. | Котельная № 1 | Ул. И. Мошляка, 18 | 28.09.2018 |
| 2. | Котельная  № 2 | Ул. Линейная, 1-в | 28.09.2018 |

**График проверки  теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Юридический  адрес | Дата  проверки |
| 1. | ТР «Хасанский» КГУП «Примтеплоэнерго» | Ул. Лазо, 14-а | 29.09.2018 |

**Перечень**

**документов предъявляемых при проверке готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

1.Наличие договора на право пользования имуществом  объекта теплоснабжения;

 2. Наличие нормативных запасов топлива;

 3. Наличие диспетчерских и аварийных служб, укомплектованность данных служб, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для  производства работ оснасткой, нормативно-технической  и оперативной  документацией,  инструкциями, схемами, первичными средствами  пожаротушения;

 4. акты  гидравлических испытаний тепловых сетей;

 5. графики  ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

 6. наличие расчетов  допустимого времени устранения аварийных  нарушений  теплоснабжения жилых домов;

 7. наличие актов  технического освидетельствования  и диагностики  оборудования, участвующего в обеспечении  теплоснабжения;

 8. выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников  теплоснабжения;

 9. наличие договоров  на поставку  топлива, не допускающего  перебоев поставки  и снижения установленных нормативов запасов  топлива;

 10. акты  разграничения   эксплуатационной  ответственности  между потребителями тепловой энергии,  теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

 11. отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на  надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными  на  осуществление на осуществление  государственного контроля органами  государственной власти и уполномоченными на осуществление  муниципального контроля органами  местного самоуправления.

**График проверки готовности к отопительному  периоду потребителей  тепловой энергии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей  и управляющих организаций | Юридический  адрес | Дата  проверки |
| 1. | Муниципальные учреждения соцкультбыта | п. Хасан | 02.10.2018 |
| 2. | Жилищный фонд Хасанского городского поселения | п. Хасан | 04.10.2018 |

В целях оценки готовности потребителей  к отопительному  периоду должны  быть проверены:

               - акты  промывки  и гидравлических испытаний коммуникаций  и  теплопотребляющих установок;

                - выполнение плана  ремонтных работ и качество их выполнения;

                 - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

                 - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные  клетки, подвалы, двери);

                - наличие  и работоспособность  приборов  учета энергоресурсов;

                 - состояние  трубопроводов,  запорной арматуры  и  тепловой  изоляции;

                - отсутствие  задолженности за поставленную  тепловую энергию;

 - наличие  собственных или привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность  их материально-техническими ресурсами;

Обеспечение реализации Программы возлагается на администрацию  Хасанского городского поселения.

**График**

**проверки готовности  муниципального образования  к отопительному  периоду**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального  образования | Юридический  адрес | Дата  проверки |
| 1 | Хасанское городское поселение | пгт. Хасан ул. Вокзальная, 7 | 06.10.2018 |

**7. Контроль за ходом выполнения Программы**

Контроль осуществляет   Администрация Хасанского городского поселения, которая контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.