Администрация Хасанского городского поселения

Хасанского муниципального района

Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Хасан

07.06.2019 г.											  № 52

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта Хасанского городского поселения к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов в новой редакции

На основании Устава Хасанского городского поселения, с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хасанского городского поселения к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов, руководствуясь распоряжением администрации Приморского края  от 09 января 2019 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов (прилагается).

2. Начиная с 01.05.2019 года, регулярно, один раз в неделю, проводить заседания штаба Хасанского городского поселения.

3. Штабу по подготовке и прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов:

3.1. Обеспечить организацию работ по подготовке объектов социальной сферы к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов;

3.2 Установить контроль за выполнением планов-графиков ремонтных работ и заготовками угля для объектов социальной сферы в установленные сроки  в полном объеме;

3.3. Считать подготовку к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов задачей первостепенной значимости, принять все меры по обеспечению этих работ материальными и финансовыми ресурсами;

4. Предприятию ООО «Гранит», тепловому району «Хасанский» филиала «Артёмовский КГУП «Примтеплоэнерго», энергоснабжающей организации совместно с администрацией поселения:

4.1. Разработать планы-графики ремонтных работ для подготовки объектов социальной сферы котельных и теплогенерирующих устройств к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов с обязательным исполнением требований надзорных органов и выданных предписаний, а также выполнении резервных вводов по электроснабжению и представить их районному штабу до 01.05.2019 г.;

4.2  Обеспечить до 15.09.2019 г. создание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах социальной сферы;

4.3 Ежемесячно, на 10 число, информировать районный штаб о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах социальной сферы.

4,4 Разработать и утвердить до 01.05.2019 г. планы-графики переаттестации и обучения работников, обслуживающих котельные и теплогенерирующие установки с представлением копий районному штабу;

5. Специалистам администрации Хасанского городского поселения:

5.1. Создать в срок до 30.05.2019 года комиссии по оценке готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях (в состав комиссий включить представителей жилищных инспекций);

5.2 Оформить готовность к работе к ОЗП 2019-2020 годов теплоснабжающих объектов социальной сферы до 15.10.2019 г. и представить отчет районному штабу с приложением копий актов готовности и паспортов, подписанных представителем Ростехнадзора;

5.3. Еженедельно по средам предоставлять информацию к краевым селекторным совещаниям и районным заседаниям штаба:

- ход выполнения работ согласно графику;

- накопление топлива:

- промывка и опрессовка систем теплоснабжения;

- паспорта готовности объектов;

- информацию о ходе подготовки объектов.

5.4. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к ОЗП 2019-2020 годов: до 01.09. 2019 г – 80% и 100% до 01.10.2019 г.;

5.5. Представлять районному штабу информацию о ходе подготовки к ОЗП 2019-2020 годов по состоянию на 01 и 15 числа каждого месяца, начиная с 01.06.2019 г по 01.11.2019 г. по форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности;

5.6 До 01.09.2019 г. разработать, утвердить и предоставить нормативный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов(потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов;

5.7. Определить и утвердить в срок до 01.09.2019 г допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов. Расчеты представить в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и администрацию Хасанского муниципального района;

5.8. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

5.9. Продолжать работу по инвентаризации «бесхозяйных» объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе предоставлять в администрацию Хасанского муниципального района до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

6. Предоставлять в администрацию Хасанского муниципального района:

6.1. Ежемесячную информацию (на 01 число) о ходе выполнения планов-графиков ремонтных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда, отчеты по обеспечению твердым топливом населения;

6.2. Ежемесячную информацию на 5 число месяца, следующего за отчетным о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства по установленной департаментом по ЖКХ и ТР;

6.3. Информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01.06.2019 г. по 01.11.2019 г. согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

6.4.Информацию о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01.12.2019 г. в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно- коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

6.5. Информацию о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01.11.2019 г. по 01.04.2020 г. в соответствии с формой государственного статистического наблюдения 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число месяца;

6.6. Информацию о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленным департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края формам;

6.7. Еженедельно по средам представлять информацию о ходе подготовки объектов ЖКХ поселения к краевым селекторным совещаниям и районным заседаниям штаба.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Хасанского городского поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хасанского городского

поселения                                                                                                  Д.И. Смирнов

Постановлением главы Хасанского

городского поселения

07.06.2019 г № 52

СОСМТАВ

Штаба Хасанского городского поселения по подготовке и прохождению

отопительного сезона 2019-2020 годов

Смирнов Дмитрий                                         –  глава Хасанского городского поселен

Иосифович                                                    руководитель штаба

Члены штаба:

Хабинец Александр                                      – начальник района электроснабжения

Александрович

Цветкова Екатерина                                     – директор ООО «Гранит»

Николаевна

Верхоярный Юрий                                         - мастер ПУ ТП «Хасанский»

Дмитриевич