Муниципальный контракт № 01203000135190000020001

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (асфальтирование): от ул. Мошляка до ЖД Вокзала; от ул. Хасанская до Таможенного городка; от ул. Мошляка - ул. Путейская; от дома № 16 по ул. Мошляка через ул.  Хасанская до школы

пгт. Хасан			 	                                                             «08» августа 2019 г.

Администрация Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, именуемая в  дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Хасанского городского поселения Смирнова Дмитрия Иосифовича, действующего на основании Устава и  Общество с ограниченной ответственностью «ДОРРЕМСЕРВИС» в лице директора Общество с ограниченной ответственностью «Дорремсервис» Котикова Бориса Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам электронного аукциона с реестровым номером закупки № 0120300013519000002, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0120300013519000002-3 от 25.07.2019 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (асфальтирование): от ул. Мошляка до ЖД Вокзала; от ул. Хасанская до Таможенного городка; от ул. Мошляка - ул. Путейская; от дома № 16 по ул. Мошляка через ул.  Хасанская до школы, в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1-4 к муниципальному контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 5-8 к муниципальному контракту), и действующими техническими регламентами, нормами и правилами, в том числе установленными в Перечне нормативно-технической документации (Приложение № 9 к муниципальному контракту), а Заказчик принимает на себя обязательство принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Объём, виды и условия работ, предусмотренные в п. 1.1 настоящего контракта, определяются Ведомостью объемов работ (Приложение № 1-4 к муниципальному контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 5-8 к муниципальному контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Существенными условиями настоящего контракта для Сторон являются: цена контракта, сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, качество работ, наличие надлежащего обеспечения исполнения обязательств по контракту в период действия контракта.

1.4. Результатом работы по настоящему контракту являются – качественно в соответствии с установленными действующими нормами, правилами и государственными стандартами выполненные работы, указанные в пункте 1.1 контракта, позволяющие нормально эксплуатировать объект.

1.5. Источник финансирования - средства бюджета Приморского края на 2019 год по КБК 007 0409 0710192390 244; средства бюджета Хасанского городского поселения на 2019 год по КБК 007 0409 07101S2390 244 (софинансирование).

ИКЗ 193253100697425310100100060064211244Просмотреть

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

2.1 Цена контракта установлена в рублях Российской Федерации,  и составляет 9 044 067 (девять миллионов сорок четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 62 копейки (предприятие работает на упрощённой системе налогообложения, согласно п. 2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ), включает в себя расходы на выполнение всех видов работ, являющихся объектом  закупки, в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1-4 к муниципальному контракту), Локальным сметным расчетом (Приложение № 5-8 к муниципальному контракту) включая стоимость всех товаров (материалов), механизмов  и оборудования,  получение необходимых согласований, транспортные расходы, расходы по уплате налогов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит изменению за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом, в т.ч.:

- в соответствии с подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта;

- в соответствии с подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», может быть увеличен или уменьшен предусмотренный контрактом объем работ, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта;

2.2. Оплата выполненных работ по контракту осуществляется за счет средств:

-  бюджета Приморского края на 2019 года:

по КБК 007 0409 0710192390 244 и составляет 7 192 909 (семь миллионов сто девяносто две тысячи девятьсот девять) рублей 39 копеек, НДС не облагается;

-  бюджета Хасанского городского поселения  на 2019 года:

по КБК 007 0409 07101S2390 244 (софинансирование), и составляет 1 851 158 (один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 23 копейки, НДС не облагается.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах, доведённых на эти цели Заказчику лимитов бюджетных обязательств и предельных объёмов финансирования расходов 2019 года, в безналичном порядке по казначейской системе исполнения бюджета путем перечисления финансовых средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента приемки выполненных работ на основании счета/счета - фактуры и подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный контрактом срок. Авансирование  не предусмотрено.

Акт о приемке выполненных работ (форма  КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) оформляются Подрядчиком за фактически выполненные работы, в пределах объемов выполняемых работ в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 1-7 к контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 8-14 к контракту) в 2 (двух)  экземплярах.

Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) составляется в соответствии с фактически выполненными работами. Стоимость работ пересчитывается по форме КС-2 в текущий уровень цен с применением индексов изменения сметной стоимости с учётом применения коэффициента, определённого по итогам электронного аукциона.

2.4 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Днем исполнения обязательств Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Работы по настоящему контракту должны производиться Подрядчиком с момента заключения муниципального контракта до 31.10.2019 года. Подрядчик при исполнении контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать результат выполненных работ Заказчику.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. В день окончания выполнения работ Подрядчик передает Заказчику уведомление о выполненных работах.

4.2. Для приемки выполненных работ Заказчик вправе создать приемочную комиссию, которая в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) обязана провести экспертизу соответствия качества работ требованиям контракта, в том числе на основе анализа отчетных документов и материалов, проверить выполнение обязательств по контракту в установленные им сроки.

К проведению экспертизы могут привлекаться эксперты, экспертные организации. При этом при необходимости от Подрядчика могут запрашиваться необходимые для приемки документы и материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам.

4.3. Подрядчик обязан направить к Заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке выполненных работ.

4.4. Стороны контракта определили следующий порядок осуществления приемки выполненных работ.

4.4.1. При положительном заключении приемочной комиссии, Акт о приемке выполненных работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней подписывается уполномоченными представителями Сторон и утверждается Заказчиком.

4.4.2. При выявлении несоответствий или недостатков в работах, препятствующих их приемке, составляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий контракта и критерии их существенности для Заказчика.

Отрицательное заключение приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии с ознакомлением руководителя Подрядчика (либо уполномоченного представителя Подрядчика). В случае отказа Подрядчика от подписания отрицательного заключения, членами комиссии делаются соответствующие записи в заключении.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии составляется мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ и направляется Подрядчику.

Приемочная комиссия вправе не отказывать в приемке выполненных работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ, и установить Подрядчику срок (не более 5 календарных дней) для устранения несоответствия.

После устранения выявленных недостатков работ, работы принимаются повторно в порядке, установленном настоящим разделом.

4.5. Под существенными нарушениями контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

а) несоблюдение Подрядчиком пункта 4.3. контакта;

б) нарушение установленного срока выполнения работ;

в) выявление нарушений условий контракта при повторной приемке выполненных работ либо нарушение сроков устранения нарушений.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу нарушений условий контракта по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Выбор независимого эксперта осуществляется исключительно по обоюдному согласию Сторон. Расходы по проведению независимой экспертизы несет Подрядчик.

4.7. Работы считаются принятыми с даты подписания уполномоченными представителями Сторон и утверждения Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

5.1. Права и обязанности «Заказчика»:

5.1.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, путем проведения плановых и внеплановых проверок.

5.1.2. Заказчик уведомляет Подрядчика о дате и времени предполагаемой проверки качества работ, выполняемых Подрядчиком.

5.1.3. Заказчик для приемки выполненных работ вправе создать приемочную комиссию не менее, чем из пяти человек, с возложением на нее всех функций Заказчика, определенных разделом 4 настоящего контракта.

5.1.4. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика, в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования либо при отсутствии в контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.1.5. Заказчик обязан производить оплату выполненных по настоящему контракту работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего контракта.

5.1.6 Заказчик обязан обеспечить согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта, и (или) объема работ, предусмотренных контрактом в случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств.

5.1.7. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика, в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования либо при отсутствии в контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.1.8. Заказчик обязан вернуть Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта (Актов) о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.2. Права и обязанности  Подрядчика:

5.2.1. Перед началом производства работ Подрядчик обязан назначить ответственного за производство работ (взаимодействие с Заказчиком) предусмотренных контрактом, представив Заказчику приказ о его назначении.

5.2.2. Подрядчик обязан выполнять все работы в объеме, предусмотренном в настоящем контракте, и сдать результат работ, представив Заказчику для подписания Акт о приемке выполненных работ.

5.2.3. Работы, предусмотренные в п. 1.1 настоящего контракта, выполняются оборудованием Подрядчика, его силами, средствами и в срок, предусмотренный настоящим   контрактом.

5.2.4. Перед началом производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемое оборудование для выполнения работ.

5.2.5. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ по данному контракту обеспечивать: рациональное использование территории, так, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта и беспрепятственное движение пешеходов, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и прилегающих к ним территорий, газонов, в соответствии с установленными нормами, правилами и действующим законодательством.

5.2.6. Подрядчик обязан получить все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту.

5.2.7. При производстве работ Подрядчик обязан:

- обеспечить рабочих спецодеждой единого образца;

- использовать ограждения установленного образца;

- применять для выполнения работ ручной механизированный инструмент и передовые технологии производства работ;

- обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности во время проведения работ.

5.2.8. Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

5.2.9. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и средствами обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества без увеличения стоимости работ по данному контракту.

5.2.10. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования либо при отсутствии в контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования, Подрядчик обязан, по выбору Заказчика:

- безвозмездно устранить недостатки;

- возместить расходы Заказчика на устранение недостатков.

6. ОЦЕНКА И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик обязан выполнять обусловленную настоящим контрактом работу с соблюдением требований в соответствии с действующими нормами:

Правила благоустройства и санитарного содержания территории Хасанского городского поселения, утвержденные Решением муниципального комитета Хасанского городского поселения от 31 октября 2017 г. № 46 (с изменениями, внесёнными Решением муниципального комитета Хасанского городского поселения от 26.10.2018 г. № 88)

Письмо Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис. Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения";

6.2. Требования к гарантийному сроку товара, работы и (или) объему предоставления гарантий его качества устанавливаются на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (асфальтирование): от ул. Мошляка до ЖД Вокзала; от ул. Хасанская до Таможенного городка; от ул. Мошляка - ул. Путейская; от дома № 16 по ул. Мошляка через ул.  Хасанская до школы - 5 (пять) лет с момента сдачи акта выполненных работ, на применяемые материалы - в соответствии со сроками, установленными их заводами-изготовителями..

6.3.  В период гарантийного срока, установленного в п. 6.2 контракта, в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик гарантирует, устранение за свой счет обнаруженных дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации объекта в сроки, установленные действующими нормами, правилами и государственными стандартами. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на время, необходимое на устранение дефектов.

6.4. Работы считаются надлежаще выполненными при соблюдении Подрядчиком требований п. 1.1., р. 3, п. 5.2., п. 6.1 настоящего контракта в полном объеме. Данные положения контракта считаются существенными условиями настоящего контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.

7.2.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.2.2 Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 180 881(сто восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 35 копеек, что составляет 2 (два) процента цены контракта (этапа).

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек .

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

7.6. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате производства работ, компенсируется Подрядчиком, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты могут быть отнесены на счёт Заказчика.

7.7. Обеспечение выполнения обязательства Подрядчика по перечислению суммы начисленной неустойки (штрафа, пени) по контракту в доход бюджета Хасанского городского поселения может осуществляться Заказчиком (зачет встречных однородных требований). В этих целях оплата Заказчиком выполненных работ по контракту может осуществляться путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени), перечисляемой в установленном порядке в доход бюджета Хасанского городского поселения на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени).

Подрядчик подписанием настоящего контракта выражает согласие на осуществление Заказчиком зачета встречных однородных требований при осуществлении взаиморасчетов по контракту.

7.8. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

7.9. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расторжение настоящего контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении контракта.

Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, ч.8-25 ст.95 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается в порядке, установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается в порядке, установленном законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

8.5. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и не противоречат ст. 34 и 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.6. В иных, не урегулированных контрактом условиях, стороны будут руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации.

9. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт  вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2019 года.

9.2. Прекращение (истечение) срока действия контракта прекращает действие всех обязательств Сторон по контракту, за исключением обязательства Заказчика по оплате принятых Заказчиком на дату прекращения (истечения срока) действия контракта работ и гарантийных обязательств Подрядчика, которые продолжают действовать до их исполнения либо прекращения по иным основаниям. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от исполнения взятых на себя обязательств, если они не были исполнены в установленный контрактом срок.

10. обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания Сторон и которые нельзя было предвидеть и избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, забастовки диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми Арбитражным судом.

10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, которые должны быть подтверждены уполномоченными на то компетентными органами.

10.3. Срок выполнения обязательств по контракту сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные п. 10.1. настоящего контракта, и их последствия.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Настоящий контракт заключается в форме электронного документа путем его подписания усиленными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон и подлежит регистрации в Реестре контрактов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://zakupki.gov.ru// в установленные Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ сроки.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на счет Заказчика. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии превышает срок действия контракта на 1 (один) месяц. В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Денежные средства возвращаются Заказчиком на основании письменного требования Подрядчика по контракту на банковский счет, указанный в контракте.

Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Подрядчиком на сумму 908 951,52 (девятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 52 копейки, что составляет (10% от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная цена Подрядчиком снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» .

12.2. Заказчик вправе требовать уплату неустойки (штрафы, пени) в случаях, предусмотренных контрактом, из суммы обеспечения исполнения настоящего контракта, предоставленного Подрядчиком. В целях удовлетворения своих требований по уплате указанной неустойки Заказчик вправе предъявить требование по банковской гарантии о взыскании обеспечения либо удержать в бесспорном порядке без обращения в суд денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, в том числе в случае отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме, предусмотренной Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Контракте.

12.4. В ходе исполнения контракта, а также в случае, предусмотренном пунктом 12.3 контракта, Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ.

К настоящему контракту в качестве его неотъемлемых частей прилагаются:

Приложение № 1 - Ведомость объемов работ на ремонт автомобильной дороги: от ул. Мошляка до ЖД Вокзала;

Приложение № 2 - Ведомость объемов работ на ремонт автомобильной дороги: от ул. Хасанская до Таможенного городка;

Приложение № 3 - Ведомость объемов работ на ремонт автомобильной дороги: от ул. Мошляка - ул. Путейская;

Приложение № 4 - Ведомость объемов работ на ремонт автомобильной дороги: от дома № 16 по ул. Мошляка через ул.  Хасанская до школы;

Приложение № 5 - Локальный сметный расчет на ремонт автомобильной дороги: от ул. Мошляка до ЖД Вокзала;

Приложение № 6 - Локальный сметный расчет на ремонт автомобильной дороги: от ул. Хасанская до Таможенного городка;

Приложение № 7 - Локальный сметный расчет на ремонт автомобильной дороги: от ул. Мошляка - ул. Путейская;

Приложение № 8 - Локальный сметный расчет на ремонт автомобильной дороги: от дома № 16 по ул. Мошляка через ул. Хасанская до школы;

Приложение № 9 -  Перечень нормативно-технической документации;

Приложение № 10 - Сведения о товарах, используемых при выполнении работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                                                           Подрядчик:

| Администрация Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края Юридический адрес: 692730, Приморский край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная, д. 7 Телефон/факс: 8 (42331) 28-7-47 e-mail: hasanskoegp@mail.ru Банковские реквизиты: УФК по Приморскому краю (администрация Хасанского городского поселения, л/с 05203010110) р/с 40204810900000000155 в Дальневосточное ГУ БАНКА России г. Владивосток БИК 040507001 ИНН 2531006974 КПП 253101001 Глава Хасанского городского поселения ________________/Д.И.Смирнов/ М.П. |  | Общество с ограниченной ответственностью «Дорремсервис» Юридический адрес: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д. 96, кв. 55 Место нахождения/почтовый адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д. 56, а/я 122 Тел: 8 (914) 326-00-75, 8 (914) 066-06-86 E-mail: dcc-2@mail.ru Банковские реквизиты: Р/с 40702810800560000528 Кор./с 30101810300000000765 в Азиатско-Тихоокеанском Банке (ПАО) в Отделении г. Благовещенска БИК 041012765 ИНН 2511102165 КПП 251101001 ОКТМО 05723000 ОГРН 1172536016916 от 10.05.2017 г. Директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОРРЕМСЕРВИС» ________________/Б.Г.Котиков/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ 01203000135190000020001 от «08» августа 2019 г.

Ведомость объемов работ на ремонт автомобильной дороги: от ул. Мошляка до ЖД Вокзала

(приложена отдельным файлом)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ 01203000135190000020001 от «08» августа 2019 г.

Ведомость объемов работ на ремонт автомобильной дороги: от ул. Хасанская до Таможенного городка

(приложена отдельным файлом)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ 01203000135190000020001 от «08» августа 2019 г.

Ведомость объемов работ на ремонт автомобильной дороги: от ул. Мошляка - ул. Путейская

(приложена отдельным файлом)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ 01203000135190000020001 от «08» августа 2019 г.

Ведомость объемов работ на ремонт автомобильной дороги: от дома № 16 по ул. Мошляка через ул.  Хасанская до школы

(приложена отдельным файлом)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ 01203000135190000020001 от «08» августа 2019 г.

Локальный сметный расчет на ремонт автомобильной дороги: от ул. Мошляка до ЖД Вокзала

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ 01203000135190000020001 от «08» августа 2019 г.

Локальный сметный расчет на ремонт автомобильной дороги: от ул. Хасанская до Таможенного городка

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ 01203000135190000020001 от «08» августа 2019 г.

Локальный сметный расчет на ремонт автомобильной дороги: от ул. Мошляка - ул. Путейская

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ 01203000135190000020001 от «08» августа 2019 г.

Локальный сметный расчет на ремонт автомобильной дороги: от дома № 16 по ул. Мошляка через ул. Хасанская до школы

(приложен отдельным файлом)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№ 01203000135190000020001 от «08» августа 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

| № п/п | Обозначение документа | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 2 | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон |
| 3 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие |
| 4 | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные |
| 5 | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |
| 6 | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. |
| 7 | ГОСТ Р52289-2004 ГОСТ Р52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения», и «Временное руководство по оценке уровня содержания автодорог |
| 8 | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| 9 | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 10 | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 11 | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
| 12 | ГОСТ Р 56925-2016 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий |
| 13 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
| 14 | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 15 | ГОСТ 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей и органоминеральных смесей. Технические условия |
| 16 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ; |
| 17 | ВСН 19-89 | Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных работ |
| 18 | ВСН 24-89 | Технические правила содержания и ремонта, городских дорог |
| 19 | ВСН 29 - 76 | Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог |
| 20 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| 21 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| 22 | СП 34.13330.2012 | Автомобильные дороги |
| 23 | ОДМ 218.4.039-2018 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог |
| 24 | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
| 25 | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 26 | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |

| ЗАКАЗЧИК: Администрация Хасансского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края Глава Хасанского городского поселения _________________/Д.И.Смирнов/ (подпись) | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Дорремсервис» Директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОРРЕМСЕРВИС» _________________/Б.Г. Котиков/ (подпись) |
| --- | --- |

М.П.                                                                              М.П.

Приложение № 10

к муниципальному контракту

№ 01203000135190000020001 от «08» августа 2019 г.

Сведения о товарах, используемых при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара (Страна происхождения товара) | Единица измерения | Общее количество | Конкретные показатели товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Щебень (Страна происхождения товара - Россия) | м3 | 40,00 | Из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм. (нижний предел зёрен 20 мм., верхний предел зёрен 40 мм.) Показатели будут соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 |
| 2 | Материалы из отсевов дробления (Страна происхождения товара - Россия) | м3 | 505,8 | Из осадочных горных пород для строительных работ: 1 класса, марка 800, размер зерен 4,5 мм. (верхний предел зёрен 4,5 мм.) повышенной крупности. Показатели будут соответствовать требованиям ГОСТ 31424-2010 |
| 3 | Битум (Страна происхождения товара - Россия) | тн | 2,85115 | Битумы нефтяные дорожные БНД 90/130 Показатели будут соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 |
| 4 | Смеси асфальтобетонные (Страна происхождения товара - Россия) | тн | 1105,23 | Смесь горячая мелкозернистая, плотная, тип Б, марка II. Показатели будут соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 |
| 5 | Грунт скальный (Страна происхождения товара - Россия) | м3 | 270,0 | 1) Коэффициент крепости грунта по шкале М.М. Протодьяконова: 14. 2) Плотность грунта в массиве: 2,5 т/м3. 3) Насыпная плотность грунта: 1,8 т/м3. 4) Угол внутреннего трения грунта в состоянии покоя: 43 °. 5) Влажность: 8,2 %. |

| ЗАКАЗЧИК: Администрация Хасансского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края Глава Хасанского городского поселения _________________/Д.И.Смирнов/ (подпись) | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Дорремсервис» Директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОРРЕМСЕРВИС» _________________/Б.Г. Котиков/ (подпись) |
| --- | --- |

М.П.                                                                              М.П.

# Footnotes

1 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042):

- в размере 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

- в размере 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).

2Размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной сумм, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042):                                 - 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

3 Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042:

-1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

4 Положение включается в Контракт в случае, если предложенная Подрядчиком цена Контракта ниже на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, и участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, не представлена информация в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, подтверждающая добросовестность такого участника