Администрация Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 692730, Приморский край, Хасанский район, пгт. Хасан, ул. Вокзальная,д. 7 тел./факс: 8 (42331) 45-4-34 E-mail: hasanskegp@mal.ru 27.03.2017 г. № 134/1

Письменное обязательство

Главы Хасанского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского кая

Настоящим, в целях исполнения условий (обязательств) предоставления 
в 2017 году субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, установленных в пункте 3 Правил предоставления
и расходования субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края 
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Администрации Приморского края  от 15.03.2017 года
№ 74-па (далее – Правила),

я, Глава Хасанского городского поселения, Степанов Иван Владимирович, 
действующий на основании Устава, принятый решением муниципального комитета Хасанского городского поселения от 16.06.2008 г. № 65, обязуюсь:

- опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения 
не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Хасанского городского поселения на 2017 год», сформированной 
с учетом требований, установленных пунктом 6 настоящих Правил, до 1 апреля 2017 года в сети «Интернет» на официальном сайте Хасанского городского поселения по адресу: http://khasanskoeposelenie.narod.ru;

- утвердить и опубликовать порядок, сроки рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Хасанского городского поселения на 2017 год», оформленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, с учетом требований Правил, до 1 апреля 2017 года в сети «Интернет» на официальном сайте Хасанского городского поселения по адресу: http://khasanskoeposelenie.narod.ru;

- утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Хасанского городского поселения на 2017 г.», предусматривающего, в том числе, формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения, до 1 апреля 2017 года в сети «Интернет» на официальном сайте Хасанского городского поселения по адресу: http://khasanskoeposelenie.narod.ru;

- принять муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Хасанского городского поселения на 2017 г.» (далее – муниципальная программа на 2017 год), до 25 мая 2017 года и опубликовать в сети «Интернет» на официальном сайте Хасанского городского поселения по адресу: http://khasanskoeposelenie.narod.ru;

- утвердить (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект(ты) благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу до 1 июля 2017 года;

- принять муниципальный правовой акт о местном бюджете на 2017 год, предусматривающий собственные средства бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств по направлениям, указанным в пункте 2 Правил, в размере не менее 20 процентов стоимости мероприятий муниципальной программы, выполняемых за счет консолидированного бюджета (средства субсидии, предусмотренные муниципальному образованию и средства местного бюджета) в сети «Интернет» на официальном сайте Хасанского городского поселения по адресу: http://khasanskoeposelenie.narod.ru;

- обеспечить ценовую экспертизу сметной документации на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, до их начала;

- обеспечить проведение общественных обсуждений и утверждения (корректировки) правил благоустройства (для муниципальных образований, 
в состав которых входят населенные пункты с численностью населения менее 1000 человек, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации), до 1 ноября 2017 года;

- утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Хасанского городского поселения на 2017 г.», предусматривающую благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов с учетом требований пункта 7 Правил (для муниципального образования, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек), до 31 декабря 2017 года в сети «Интернет» на официальном сайте Хасанского городского поселения по адресу: http://khasanskoeposelenie.narod.ru;

- завершить мероприятия по обустройству придомовых территорий до конца 2017 года;

- заключить соглашение с департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края о предоставлении субсидии на поддержку муниципальной «Формирование современной городской среды на территории Хасанского городского поселения на 2017 г.»;

- обеспечить снижение (отсутствие) кредиторской задолженности муниципального образования перед муниципальными учреждениями по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также по оплате коммунальных услуг, сложившейся на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, по отношению к данным на начало текущего финансового года;

- не принимать в текущем финансовом году решений, приводящих к:

- увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;

- увеличению численности работников муниципальных учреждений, 
за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию новых объектов.

Глава Хасанского городского поселения  		   		               И.В.Степанов